Задание 1

Сайт "EventMatch" (аналог Яндекс.Афиши для мероприятий)

платформа помогает:

Организаторам — быстро находить целевую аудиторию для своих мероприятий.

Участникам — подбирать релевантные события и подавать на них заявки.

Главная причина внедрения ИИ-генератора сценариев мероприятий:

Повышение конкурентоспособности платформы EventMatch за счет автоматизации подготовки мероприятий, что позволяет организаторам экономить до 70% времени на разработку сценариев, а участникам — получать более релевантный и качественный опыт.

Задание 2

Цель мероприятия:

Решить проблему низкой эффективности и высоких временных затрат на разработку сценариев мероприятий путём внедрения ИИ-генератора, который автоматизирует этот процесс, повышая их качество и адаптирует под целевую аудиторию.

Задачи внедрения ИИ-генератора сценариев

- Разработка алгоритма генерации сценариев Создать ИИ-модель, способную анализировать параметры мероприятия (цели, аудитория, формат) и генерировать структурированные сценарии.

- Интеграция с платформой EventMatch Обеспечить совместимость ИИ-генератора с существующей инфраструктурой платформы для автоматического использования данных о мероприятиях и участниках.

- Персонализация сценариев под целевую аудиторию(Настроить алгоритм для адаптации сценариев под интересы, возраст и цели участия аудитории)

- Оптимизация времени генерации сценариев (Добиться сокращения времени создания сценариев с нескольких дней до 10–15 минут)

- Разработка интерфейса для организаторов Создать пользователя ьский интерфейс, позволяющий быстро генерировать, редактировать и сохранять сценарии.

- Обучение пользователей работе с ИИ-генератором Подготовить инструкции, видеоуроки и провести вебинары для организаторов, чтобы они могли эффективно использовать новый инструмент.

Задание 3

- Роли к задачам и их взаимодействие

Структура

1) Архитектор-разработчик ИИ:

Разработка алгоритма генерации сценариев: Создание ИИ-модели, способной анализировать параметры мероприятия и генерировать сценарии.

Персонализация сценариев под целевую аудиторию: Настройка алгоритма для адаптации сценариев под интересы аудитории.

2) Инженер по интеграции, оптимизации и UX/UI:

Интеграция с платформой EventMatch: Обеспечение совместимости с существующей платформой.

Оптимизация времени генерации сценариев: Сокращение времени создания сценариев.

Разработка интерфейса для организаторов: Создание удобного интерфейса.

3) Специалист по обучению и поддержке:

Обучение пользователей работе с ИИ-генератором: Подготовка инструкций и проведение вебинаров.

- Архитектор → Инженер

Передает работающее ядро ИИ-модели в виде API с документацией

- Инженер → Специалист

Предоставляет готовый интерфейс для создания инструкций и обучения

- Специалист → Архитектор

Передает качественную обратную связь от пользователей для улучшения алгоритма

- Метод

Для реализации внедрения ИИ модели   можно использовать поэтапный метод. Этапы реализации проекта "EventMatch":

1. Исследование и проектирование:

- Анализ потребностей пользователей и конкурентов.

- Определение требований к ИИ-генератору сценариев.

- Проектирование структуры и функциональности сайта.

2. Разработка MVP (Минимально жизнеспособного продукта):

- Создание базовой версии ИИ-генератора, способного создавать базовые сценарии.

- Интеграция генератора с минимальным набором функций на сайте.

- Ограниченный запуск для первых пользователей с целью сбора обратной связи.

3. Расширение функционала:

- Добавление персонализации сценариев на основе данных о пользователях.

- Улучшение скорости генерации сценариев.

- Автоматизация интеграции с основными функциями сайта.

- Риски

Приемлемый риск:

Риск №1: Пользователи плохо воспринимают первые версии сценариев, предложенных ИИ.

Нежелательный риск:

Риск №2: Проблемы сложности с обучением моделей ИИ, т.е процесс обучения может затянуться, вызвав задержки в проекте и увеличение расходов.

Недопустимый риск:

Риск №3: Сбой ИИ-алгоритма приводит к массовому созданию некорректных или неподходящих сценариев.

- Этапы обучения

Для проекта "EventMatch" можно предложить следующие обучающие материалы:

1. Обучающий ролик для модераторов

Цель: Обучение модераторов управлению контентом.

Содержание:

Регистрация и интерфейс.

Управление мероприятиями и заявками.

Модерация контента.

2. Обучающий ролик для участников

Цель: Обучение поиску и подаче заявок.

Содержание:

Регистрация и поиск мероприятий.

Подача заявок и уведомления.

3. Подсказка для организаторов

Цель: Обучение созданию и продвижению мероприятий.

Содержание:

Создание и публикация мероприятий.

Продвижение и привлечение участников.

Анализ данных для улучшения мероприятий.

Задание 4

| Риск | Допустимость | Управление риском |
| --- | --- | --- |
| 1.Пользователи плохо воспринимают первые версии сценариев, предложенных ИИ. | Приемлемый | 1. Создание прототипов: Разработать продукт с базовыми сценариями и провести тестирование с пользователями для получения ранней обратной связи. 2. Обучение пользователей: Организовать обучающие сессии и вебинары для пользователей, чтобы объяснить, как работает ИИ и каким образом он генерирует сценарии |
| 2.Проблемы с обучением моделей ИИ, т.е. процесс обучения может затянуться, вызывая задержки в проекте и увеличение расходов. | Нежелательный | 1. Выбор подходящих данных: Провести анализ доступных данных и выбрать качественные, релевантные наборы данных для обучения моделей ИИ. 2. Тестирование на малом объеме данных: Начать обучение моделей на небольших объемах данных, чтобы быстро проверить гипотезы и выявить возможные проблемы. 3. Создание резервных планов: Разработать альтернативные методы или алгоритмы, которые могут быть использованы в случае возникновения сложностей с основным методом. |
| 3.Сбой ИИ-алгоритма приводит к созданию некорректных или неподходящих сценариев. | Недопустимый | 1. Проведение комплексного тестирования: Реализовать многоуровневое тестирование алгоритмов на различных этапах разработки, включая юнит-тестирование 2. Установление контрольных точек: Внедрить контрольные точки для мониторинга качества сценариев на различных этапах генерации, чтобы быстро выявлять и исправлять ошибки. 3. Обучение и экспертиза команды: Обеспечить обучение команды разработчиков и аналитиков по вопросам работы с ИИ-алгоритмами и их оптимизации. 4. Создание системы проверки (валидации): Разработать систему автоматической проверки созданных сценариев с использованием заранее определенных критериев. |

Задание 5

Проект "EventMatch" имеет потенциал значительно повысить эффективность организации мероприятий благодаря внедрению ИИ-генератора сценариев, который позволит сократить время подготовки и персонализировать опыт участников. Постоянный сбор обратной связи поможет улучшить качество сценариев, а гибкий подход в разработке обеспечит адаптацию к изменяющимся требованиям рынка. Успешная реализация проекта может стать конкурентным преимуществом, привлечь новых клиентов и способствовать развитию индустрии мероприятий, сделав их более доступными и эффективными.